1. Resumen de Historia (Draft Actual)

El protagonista despierta sin recuerdos al salir de un túnel vertical (la Torre) hacia una superficie devastada por el ácido. Existen cuatro torres principales, cada una albergando a un prisionero amnésico en un terreno devastado.

- Mecánica de Restauración: A medida que los prisioneros recuperan su memoria, devuelven la vitalidad a sus respectivos terrenos.

- Ecosistemas Estacionales:

  - Torre Invierno: Tundra desolada.

  - Torre Primavera: Bosques de Jacarandá o Sakura.

  - Torre Verano: Playa o Jungla tropical.

  - Torre Otoño: Bosques patagónicos o Momiji japonés.

- El Guardián del Tiempo: Existe una quinta torre con un prisionero que controla el flujo de las estaciones. Este posible jefe final actúa por un amor distorsionado hacia "Terra" (la Tierra), creyendo que la destrucción de los humanos justifica el aislamiento y la devastación.

2. Identidad Visual (Neon-Noir Decay)

- Estilo: Sucio, desgastado y melancólico, inspirado en Animatrix: A Detective Story.

- Trazos: Definidos y gruesos para el personaje, resaltando en el entorno oscuro.

- Paleta de Colores:

  - Base: Negro Carbón (#1A1A1B) y Azul Medianoche (#2C3E50).

  - Energía/Memoria: Púrpura Neón (#BF00FF).

  - Corrosión (Torre): Verde Ácido (representa la destrucción actual).

  - Restauración: Dorado "Dragón" (estilo Witch Hat Atelier) para los efectos de vida recobrada.

3. Roadmap Granular Actualizado (Mayo - Octubre 2026)

📅 Fase 1: Cimentación (Mayo) - [P0]

- Mayo 4: Redacción de los nuevos 3 Flashes Narrativos (Despertar en la Torre, rastro de ácido, visión de la Tundra).

- Mayo 5: Definición del "Core Hook" (30 palabras sobre la restauración de Terra).

- Mayo 6-8: Concept Art del Prisionero (Traje sucio/noir con detalles púrpuras) y versión "Glitch".

- Mayo 9-15: Storyboard de movimiento y rigging básico en Unity.

- Mayo 16-24: Milestone I: Sistema de movimiento y lógica de triggers narrativos cerrada.

🏗️ Fase 2: Rediseño de Nivel y Gameplay (Junio) - [P0]

- Junio 1-10: Diseño de rutas ramificadas: Ruta Ácida (Speedrun) vs. Ruta de Restauración (Segura).

- Junio 11-15: Implementación de drones patrulleros y trampas de ácido.

- Junio 16-21: Milestone II: Nivel jugable en Greybox con sistema de dificultad (Normal a Hell).

🎨 Fase 3: Integración de UI y Audio (Julio) - [P1]

- Julio 1-10: Diseño de UI final (Barras de memoria púrpuras) y fondos de Parallax de la ciudad destruida.

- Julio 11-19: Milestone III: Vertical Slice funcional. Entrega de materiales al colaborador de audio.

🛑 HIATUS IELTS (20 Julio - 31 Agosto)

- Sin actividad de desarrollo (Preparación de examen en Dublín).

💎 Fase 4: Producción de Arte Final (Septiembre) - [P2]

- Septiembre 1-15: Modelado 3D del Prisionero y Drones basado en los concepts de trazo definido.

- Septiembre 16-30: Creación de assets para los ecosistemas (Árboles de Sakura, Tundra, etc.).

🏁 Fase 5: Pulido y Lanzamiento (Octubre) - [P3]

- Octubre 1-15: Implementación de los efectos dorados de restauración (VFX) y ajustes de audio.

- Octubre 16-31: Testeo con usuarios (Playtesting) y corrección final de bugs.

- Noviembre 12: Master Build Final.